שלב 6: QA, בטא, ו-UAT — מה שעומד בין הקוד ללקוח

מוצר: TaskFlow | שבועות 19–24 | Sprint 8–9 + QA Sprint

למה זה השלב שהכי הרבה חברות חוטאות בו?

שלב הQA והBeta הוא "בוחן הלחץ" של כל הפיתוח — הרגע שבו מגלים כמה המוצר באמת עובד בעולם האמיתי. חברות שמדלגות עליו או מקצרות אותו מגלות כ-40–50% מהBugs הקריטיים רק אחרי Launch, בעלות תיקון גבוהה פי 100 מתיקון בשלב הזה[1][2][3]. TaskFlow נכנס לשלב הזה עם Sprint 8 — 30 Beta Users ממתינים.

מבנה שלב 6: שלושה גלים

שבוע 19–20:   גל 1 — Internal QA (Alpha)
              → רק צוות חברה פנימי
              → QA Engineers מריצים כל Test Cases
              → מטרה: 0 Critical Bugs לפני Beta

        שבוע 21–23:   גל 2 — Beta Testing (חיצוני)
              → 30 לקוחות נבחרים
              → Feedback מהשטח
              → מטרה: זיהוי UX Friction + Edge Cases

        שבוע 24:      גל 3 — UAT (User Acceptance Testing)
              → PM + Business Stakeholders מאשרים
              → Acceptance Criteria מאומתות
              → מטרה: Go/No-Go Decision לlaunch

פרק א': ה-QA Testing Plan המלא — TaskFlow

מבנה הצוות

QA Lead (1):        מנהל את Plan, Coordination, Reporting
QA Engineers (2):   מריצים Test Cases, כותבים Automation
SDET (1):           Software Dev Engineer in Test —
                    בונה ומתחזק את ה-Test Automation Framework
Security Tester (1): מ-AppSec Team (חלקי — 30% מזמנו)

שכבות הבדיקה — מהיחידה ועד הSystem

חלוקת הBug Detection לפי שכבת בדיקה[4][5][6]:

| שכבה | מה בודקים | כלים ב-TaskFlow | מי מריץ | אוטומטי? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit Tests | פונקציות בודדות | Jest | Developers | ✅ ב-CI |
| Integration Tests | שירותים מול DB/API | Jest + Supertest | Developers | ✅ ב-CI |
| E2E Tests | User Flows מלאים | Playwright | QA/SDET | ✅ ב-CI |
| Exploratory Testing | "שחק עם המוצר" | מדריך יד | QA Engineers | ❌ ידני |
| Regression Testing | כל Bug שנסגר — בדיקה חוזרת | Playwright Suite | QA/SDET | ✅ אחרי Fix |
| Performance Testing | עומסים, זמן תגובה | k6 | QA + DevOps | ✅ Scheduled |
| Security Testing | OWASP Top 10, Auth | Burp Suite + SAST | AppSec | חלקי |
| Accessibility Testing | WCAG 2.1 AA | Axe + ידני | QA | חלקי |
| Cross-Browser/Device | Chrome, Safari, Firefox, Mobile | BrowserStack | QA | חלקי |

QA Test Cases — TaskFlow (ריצה מלאה)

Module 1: Authentication & Onboarding

TC-001: Slack OAuth — Workspace Admin מתקין את TaskFlow
  שלבים:
    1. ניווט ל-/auth/slack
    2. לחיצה "Add to Slack"
    3. הרשאה עם חשבון Admin
    4. Redirect חזרה ל-Dashboard
  Expected: Token נשמר מוצפן, Workspace מוקצה
  Pass/Fail: ___

        TC-002: Non-Admin מנסה להתקין
  Expected: Error Message: "Only workspace admins can install"
  Pass/Fail: ___

        TC-003: OAuth Token פג תוקף
  Expected: Re-auth Flow מופעל אוטומטית
  Pass/Fail: ___

        TC-004: Multi-Workspace — שני Workspaces באותו אימייל
  Expected: כל Workspace מנוהל בנפרד (Tenant Isolation)
  Pass/Fail: ___

Module 2: Task Creation מ-Slack

TC-010: React ✅ על הודעה → Modal נפתח
  Expected: Modal מופיע תוך < 800ms
  Pass/Fail: ___

        TC-011: מילוי Task ובחירת Assignee שלא חבר ב-Workspace
  Expected: Error inline: "User not found in this workspace"
  Pass/Fail: ___

        TC-012: Task עם Due Date בעבר
  Expected: Warning ☀️ "Due date is in the past" — אבל מאפשר לשמור
  Pass/Fail: ___

        TC-013: Task Title ריק
  Expected: Required field validation — לא מאפשר Submit
  Pass/Fail: ___

        TC-014: Task Title עם 500+ תווים
  Expected: Character counter מוצג, Trim ל-255 אוטומטי
  Pass/Fail: ___

        TC-015: שני משתמשים פותחים Modal על אותה הודעה בו-זמנית
  Expected: שני Tasks נפרדים נוצרים (Idempotency Key מונע כפילות)
  Pass/Fail: ___

Module 3: Task Management ב-Dashboard

TC-020: Dashboard טוען תוך < 2 שניות עם 500 Tasks פתוחים
  Expected: Initial Load < 2s | TTI < 3s
  Pass/Fail: ___

        TC-021: Filter לפי Assignee
  Expected: תוצאות מסוננות תוך < 500ms
  Pass/Fail: ___

        TC-022: CSV Export עם 1,000 Tasks
  Expected: קובץ נוצר תוך < 10 שניות, כל שדות נכללים
  Pass/Fail: ___

        TC-023: Tenant A לא רואה Tasks של Tenant B
  Expected: 0 Data Leakage (Critical Security Test)
  Pass/Fail: ___

פרק ב': Performance Testing — TaskFlow תחת עומס

למה k6 ולא JMeter?

TaskFlow היא אפליקציית API-First מודרנית. k6 כתובה ב-Go ו-JavaScript — קלת משקל, אינטגרציה מלאה עם CI/CD, ו-Real-time Grafana Dashboard[7][8][9]. JMeter מתאים יותר לסביבות Legacy/Multi-Protocol[7][10].

3 תרחישי Load Testing

תרחיש 1: Normal Load

// k6 script — normal_load.js
        
      import http from 'k6/http';

      import { check, sleep } from 'k6';

        
      export let options = {
  stages: [
    { duration: '2m', target: 100 },  // ramp up to 100 users
            { duration: '5m', target: 100 },  // stay at 100 for 5 min
            { duration: '2m', target: 0   },  // ramp down
          ],
  thresholds: {
    http_req_duration: ['p(95)<800'],  // 95% of requests < 800ms
            http_req_failed: ['rate<0.01'],    // Error rate < 1%
          },
};

        
      export default function () {
  let res = http.get('https://staging.taskflow.app/api/tasks');
  check(res, {
    'status is 200': (r) => r.status === 200,
    'response time OK': (r) => r.timings.duration < 800,
  });
  sleep(1);
}

תרחיש 2: Peak Load (Sprint Review Day)

500 Users בו-זמנית
מטרה: p95 < 2 שניות, Error Rate < 0.5%

תרחיש 3: Stress Test — מה שובר את המערכת?

Ramp up: 50 → 1,000 Users ב-10 דקות
מטרה: למצוא את ה-Breaking Point
ציפייה: מעל 700 CCU התגובה מתדרדרת

תוצאות Performance Testing — TaskFlow Staging

| מדד | Target | תוצאה בפועל | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| p50 Response Time | < 300ms | 180ms | ✅ |
| p95 Response Time | < 800ms | 620ms | ✅ |
| p99 Response Time | < 2,000ms | 1,400ms | ✅ |
| Error Rate (100 CCU) | < 1% | 0.2% | ✅ |
| Breaking Point | > 500 CCU | 680 CCU | ✅ |
| DB Connections at Peak | < 80% pool | 65% | ✅ |

ממצא: Task Dashboard עם 1,000+ Tasks היה מעט איטי (1.8s). Optimization: הוספת Redis Cache + DB Index על created_at. ירד ל-320ms.

פרק ג': Bug Triage — הSystem לניהול Bugs

סיווג Severity[11][12][13][14]

| Severity | הגדרה | דוגמה ב-TaskFlow | זמן תיקון | Block Launch? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 — Critical | App לא עובד, Data Loss, Security Breach | Tenant Isolation נשבר | < 4 שעות | כן |
| P1 — High | Feature עיקרית לא עובדת | Task Creation נכשלת ב-20% מהמקרים | < 24 שעות | כן |
| P2 — Medium | Feature עובדת אבל עם Bugs | Filter מחזיר תוצאות לא נכונות לפעמים | Sprint הבא | לא |
| P3 — Low | UI/Cosmetic, Edge Case נדיר | כפתור לא ממורכז ב-Safari ישן | Backlog | לא |

Bug Triage Meeting — קבוע 3× בשבוע ב-QA Sprint[11][12][13]

משתתפים: QA Lead + Engineering Lead + PM
משך: 20 דקות
אג'נדה:
  1. כל Bug חדש מ-24 שעות אחרונות → קובעים Severity + Assignee
  2. P0/P1 פתוחים → Status Update
  3. P0/P1 שנסגרו → Regression Test מאושר?

        Bug Board (Jira):
  קולומנות: New → Triaged → In Dev → In Review → Fixed → Verified → Closed
  כלל: P0 לא יכול להישאר ב-"In Dev" יותר מ-4 שעות ללא Update

Bug Report Standard — כל Bug חייב לכלול:

Title:    [P1][Task Creation] Modal לא נסגר אחרי Submit ב-Firefox 124
Steps to Reproduce:
  1. פתח Firefox 124
  2. שלח Reaction ✅ על הודעת Slack
  3. מלא Task Modal
  4. לחץ "Create Task"
Expected: Modal נסגר, Thread מתעדכן
Actual:   Modal נשאר פתוח, Task נוצר (ב-DB) — UI לא מתעדכן
Environment: Staging | Firefox 124 | MacOS 14
Frequency: 100% Reproducible
Attachments: [screenshot] [console log]

Bug Metrics — Dashboard QA Lead (שבוע QA Sprint)

Total Bugs Found:     87
P0 Critical:           2  → שניהם נסגרו תוך 6 שעות
P1 High:              11  → 9 נסגרו, 2 In Review
P2 Medium:            34  → 20 נסגרו, 14 בBacklog
P3 Low:               40  → 8 נסגרו, 32 בBacklog

        Bug Escape Rate:        3% (3 Bugs שהגיעו לBeta לא נמצאו פנימית)
Test Coverage:         82% Code Coverage, 94% Critical Paths

פרק ד': Security Testing — OWASP Top 10 עבור TaskFlow

ה-AppSec Engineer מריץ בדיקות ממוקדות[1][15]:

1. ✅ Injection (SQL/NoSQL Injection)
   בדיקה: משדר ' OR '1'='1 בכל Input Field
   תוצאה: Parameterized Queries מונעות — PASS

        2. ✅ Broken Authentication
   בדיקה: ניסיון Brute Force על Slack Token
   תוצאה: Rate Limiting מופעל אחרי 10 ניסיונות — PASS

        3. ⚠️ Broken Access Control (P2 Bug!)
   בדיקה: User A מנסה לגשת ל-/api/tasks?workspace=TENANT_B
   תוצאה: 403 מוחזר, אבל Error Message חושף Workspace ID
   → Bug TF-BUG-094: "Reduce error verbosity in unauthorized responses"

        4. ✅ Sensitive Data Exposure
   בדיקה: Slack Token שמור ב-DB
   תוצאה: מוצפן עם AES-256, לא מועבר ב-Logs — PASS

        5. ✅ Security Misconfiguration
   בדיקה: HTTP Headers, CORS Policy, Exposed Debug Endpoints
   תוצאה: Helmet.js מוגדר נכון, Debug routes מושבתים ב-Prod — PASS

        6. ⚠️ Insecure Dependencies (P2)
   בדיקה: npm audit
   תוצאה: 2 Medium CVEs ב-dependency (axios 1.6.x)
   → Bug TF-BUG-095: Update axios → 1.8.x

פרק ה': Beta Testing מלא — 30 לקוחות

תכנית הBeta

הBeta App צריכה להיות 90–95% מוכנה לפני שמכניסים לקוחות חיצוניים[1][16][17]:

בחירת Beta Users:

פרופיל אידיאלי:
  - מנהלי צוות בחברות 10–200 עובדים (Slack Power Users)
  - לפחות 3 חברות מסקטורים שונים (Tech, Marketing, Operations)
  - לפחות 1 חברה שמשתמשת ב-Slack עם 500+ עובדים (Stress Test)
  - לפחות 5 משתמשים שאינם "Tech Savvy"

        פרופיל הBeta Users של TaskFlow:
  - Startup A (45 עובדים, Product Team)
  - Agency B (120 עובדים, Creative)
  - SaaS Company C (350 עובדים, Customer Success)
  - 2 Freelance Teams (5–10 אנשים)
  - 3 Solo managers (Power Users)
  סה"כ: 30 Users מ-7 ארגונים

Beta Welcome Pack — מה כל Beta User מקבל[16][17][18]:

1. Welcome Email עם:
   - Slack Install Link (Staging Environment)
   - Quick Start Guide (PDF, 3 דקות קריאה)
   - Feedback Channel ייעודי ב-Slack

        2. 1:1 Onboarding Call (30 דקות):
   - הדגמה חיה עם PM
   - Top 3 Scenarios לבדיקה
   - הסבר על Feedback Channel

        3. Weekly Check-in Email (אוטומטי):
   - "מה עשית השבוע עם TaskFlow?"
   - NPS Survey קצר (3 שאלות)

        4. Slack Feedback Channel:
   - Real-time Bugs Report
   - Feature Requests
   - General Feedback

Beta Test Scenarios — מה מבקשים מה-Users לבדוק

Scenario 1: Task Creation Flow

"ב-5 הימים הקרובים, בכל פעם שיש לך דבר לעשות שנדון בSlack,
 נסה ליצור ממנו Task עם ה-✅ Reaction.
 ספר לנו: כמה Task יצרת? היה קל? מה היה מבלבל?"

Scenario 2: Handoff

"העבר Task אחד לחבר צוות עם כל ה-Context.
 בקש מחבר הצוות לדווח: האם הוא הבין מה לעשות בלי לשאול אותך?"

Scenario 3: Dashboard Review

"בסוף השבוע, היכנס ל-Dashboard ובדוק: כמה Tasks פתוחים?
 מה Overdue? האם אתה מרגיש שהמידע עוזר לך לנהל?"

Beta Feedback Collection

ערוצי Feedback[19][20][21]:

1. Slack Feedback Channel: Real-time (כל Bug/Request מגיע לשם)
2. Weekly NPS Survey (3 שאלות, Typeform):
   - "כמה סביר שתמליץ על TaskFlow? (0–10)"
   - "מה הדבר שהכי כאב לך השבוע?"
   - "מה הדבר שהכי עבד טוב?"
3. Bi-Weekly 30-min User Interview (10 Users × 2 סבבים)
4. Automatic Usage Analytics (Mixpanel):
   - Task Creation Rate
   - Task Completion Rate
   - Dashboard Return Rate (Retention)
   - Feature Adoption %

Beta Feedback Prioritization Matrix[20][21]

Scoring Formula: (Frequency × Severity) + Business Impact

        שאלות לכל פיסת Feedback:
  1. כמה Users דיווחו על זה? (1–5)
  2. כמה חמור? (1=Cosmetic, 5=Blocker)
  3. מה ה-Business Impact? (1=Marginal, 5=Core Workflow)

        Score > 12 → Fix לפני Launch
Score 6–12 → Fix ב-Sprint 1 Post-Launch
Score < 6 → Backlog

Beta Feedback Highlights — TaskFlow (שבוע 3):

| Feedback | Users | Severity | Score | פעולה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Modal לא עובד על Mobile Slack" | 8/30 | 4 | 16 | Fix לפני Launch |
| "לא מבין מה ה-Handoff Engine עושה" | 12/30 | 3 | 15 | UI Copy Fix |
| "Dashboard לא מציג Tasks שהושלמו" | 6/30 | 3 | 14 | Fix לפני Launch |
| "רוצה Filter לפי תאריך" | 14/30 | 2 | 10 | Sprint 1 Post-Launch |
| "הצבעים לא נוחים לעיניים" | 3/30 | 1 | 4 | Backlog |

פרק ו': UAT — User Acceptance Testing

מה זה UAT ומי עושה אותו?

UAT הוא שלב הAוידוי האחרון — לא QA Engineers, אלא Business Stakeholders ו-PM שמאמתים שהמוצר עומד ב-Acceptance Criteria שהוגדרו בSprint 0[22][23][24][25].

משתתפי UAT ב-TaskFlow:
  - Product Manager (Lead)
  - VP of Customer Success (ייצוג Voice of Customer)
  - Sales Lead (ייצוג Pre-Sales Demo)
  - Legal (ייצוג T&C + Privacy)
  - CTO (Technical Sign-off)

UAT Test Plan — TaskFlow

Entry Criteria (לפני שמתחילים UAT)[23][24]:

✅ 0 P0 Bugs פתוחים
✅ 0 P1 Bugs פתוחים
✅ Performance Tests עברו (p95 < 800ms)
✅ Security Review Sign-off
✅ Beta NPS > 7.5 (ממוצע)
✅ Legal Sign-off על T&C + Privacy Policy
✅ All Acceptance Criteria מוגדרות (מSprint 0)

UAT Scenarios מול Acceptance Criteria:

AC-01: "משתמש יכול ליצור Task מSlack תוך 10 שניות"
  UAT Test: VP CS מריץ בפעם הראשונה ללא הכשרה
  Result: ✅ 8 שניות
  Sign-off: ___

        AC-02: "Handoff כולל כל ה-Context הנדרש"
  UAT Test: Sales Lead מקבל Task Handoff ומנסה להמשיך
  Result: ⚠️ חסר Context על Slack Thread Original
  → Bug P2: Add "Jump to Slack message" link to Handoff
  Sign-off: PENDING

        AC-03: "Dashboard מציג כל Tasks ב-Real-time"
  UAT Test: PM פותח Dashboard ומבקש ממהנדס ליצור Task
  Result: ✅ עדכון תוך 3 שניות (WebSocket)
  Sign-off: ✅

        AC-04: "Data לא דולף בין Tenants"
  UAT Test: CTO מריץ Isolation Test ידני
  Result: ✅ 0 Data Leakage
  Sign-off: ✅ CTO

Exit Criteria (מתי UAT מסתיים בהצלחה)[22][23][25]:

✅ 100% Acceptance Criteria → Pass
✅ 0 P0/P1 Bugs פתוחים
✅ כל Stakeholders חתמו על Sign-off
✅ Legal Sign-off על Privacy Policy
✅ Launch Runbook מוכן

פרק ז': Go/No-Go Meeting — ה-Decision הסופי

ישיבת Go/No-Go היא המפגש שבו כל ה-Stakeholders מחליטים: מתקדמים ל-Launch או לא[16][26][18].

אג'נדה Go/No-Go — TaskFlow

משך: 90 דקות
משתתפים: CEO, CTO, PM, VP Sales, VP CS, QA Lead, Legal, Finance
תאריך: שבוע 24, יום ג'

        Section 1: QA Status (15 דקות)
  QA Lead מציג:
  - Bug Summary: P0=0, P1=0, P2=14, P3=32
  - Test Coverage: 82%
  - Performance Results: p95=620ms ✅

        Section 2: Beta Results (20 דקות)
  PM מציג:
  - NPS Score: 8.2/10 ✅
  - Task Creation Adoption: 78% של Beta Users
  - Top 3 Improvements שנעשו בעקבות Feedback
  - 3 Items שנשארו לPost-Launch

        Section 3: Business Readiness (15 דקות)
  VP Sales: "Pipeline — 12 לקוחות מחכים לSign. מוכנים להתחיל"
  VP CS: "Onboarding Materials מוכנים"
  Finance: "Pricing Page + Billing מוכנים"

        Section 4: Legal & Compliance (10 דקות)
  Legal: "T&C, Privacy Policy, DPA — מאושרים. GDPR OK."

        Section 5: Infrastructure (10 דקות)
  CTO: "AWS Auto-scaling מוכן. On-Call Rotation מוגדרת."

        Section 6: Marketing Readiness (10 דקות)
  CMO: "Product Hunt יום ב-. Landing Page Live. Email Sequence מוכן."

        Section 7: Decision (10 דקות)
  כל Stakeholder: GO / NO-GO + נימוק

הצבעת Go/No-Go — TaskFlow

CEO:        ✅ GO
CTO:        ✅ GO
PM:         ✅ GO
VP Sales:   ✅ GO
VP CS:      ⚠️ CONDITIONAL GO ("Jump to Slack" Link — P2, ב-Week 2 Post-Launch)
QA Lead:    ✅ GO
Legal:      ✅ GO
Finance:    ✅ GO

        תוצאה: GO ✅ — Launch מתוכנן ל-מוצאי שבת, שבוע 25

פרק ח': Launch Readiness Checklist המלא

Functional

✅ 0 P0 Bugs
✅ 0 P1 Bugs
✅ כל Acceptance Criteria → Pass
✅ Performance Tests → Pass
✅ Security Audit → No Critical/High Issues
✅ Cross-Browser Testing (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Mobile)
✅ Accessibility — WCAG 2.1 AA Basic

Infrastructure & Operations

✅ Production Environment מוגדר (AWS ECS + RDS Multi-AZ)
✅ Auto-Scaling Policy מוגדרת
✅ Backup & Recovery נבדקו (RTO < 4h, RPO < 1h)
✅ Monitoring Dashboards פעילים (Datadog + PagerDuty)
✅ On-Call Rotation מוגדרת (3 Engineers)
✅ Rollback Procedure מתועדת ונבדקה
✅ Incident Runbook מוכן

Business & Legal

✅ Terms of Service Published
✅ Privacy Policy Published
✅ GDPR DPA עם Slack חתום
✅ Pricing Page Live
✅ Billing System מוכן (Stripe)
✅ Support Email מוגדר (support@taskflow.app)

Marketing

✅ Landing Page Live
✅ Product Hunt Post מוכן (פרסום ב-12:00 AM PT)
✅ Email Sequence פעילה (Waitlist → Launch)
✅ Demo Video מוכן
✅ Press Kit מוכן
✅ Social Media Posts Scheduled

מחלקות שתומכות בשלב 6 — מה כל אחת עושה

| מחלקה | תפקיד בשלב 6 |
| --- | --- |
| QA | מנהלת Test Plan, Bug Triage, Regression, Sign-off |
| Engineering | מתקנת P0/P1 Bugs, Performance Fixes, Deployment Prep |
| Product (PM) | מנהל Beta Program, UAT, Go/No-Go Decision |
| Security (AppSec) | מריץ OWASP Testing, חותם על Security Sign-off |
| Legal | מאשרת T&C, Privacy Policy, DPA |
| Customer Success | כותבת Onboarding Materials, Help Center Articles |
| Marketing | מכינה Launch Campaign, Product Hunt, Email Blast |
| DevOps | מכין Production Environment, On-Call, Monitoring |
| Finance | מאשרת Pricing, Billing Integration, Revenue Recognition |
| HR | מכינה On-Call Compensation Policy לEngineers |

שגיאות קלאסיות בשלב 6

1. Beta שהפך לPR Tool ולא לבדיקה אמיתית
כשבוחרים רק חברים ו"Fans" לBeta — מקבלים Feedback חלקי. Beta Users חייבים לכלול אנשים שקשה להם עם טכנולוגיה[16][18].

2. P2 Bugs שהוסבו ל-P3 לפני Launch
"Severity Downgrade" כדי לאפשר Launch — קורה לעתים קרובות תחת לחץ. PM + QA Lead חייבים לדחות זאת: אם זה P2, זה P2[12][13].

3. UAT ש-Business Stakeholders לא עשו אותו באמת
"Rubber Stamp" Sign-off — Stakeholder חותם בלי לבדוק. זה מוביל ל-Launch עם Bugs שנמצאו "רק עכשיו" על ידי לקוח[22][25].

4. Performance Testing שנעשה בתנאים אידיאליים
Load Test עם 50 Users בסביבה נקייה, בעוד שה-Production יקבל 500 ביום הראשון. Tests חייבים לדמות תנאי Production[7][15].

5. Go/No-Go Meeting שמנוהל על ידי CEO בלבד
כשרק CEO מחליט — הישיבה הופכת ל-"CEO רוצה לספוק, אז Go". ה-QA Lead ו-CTO חייבים לשמר זכות וטו על P0 Bugs[26][18].

מה מצב TaskFlow בסוף שלב 6?

לפני שלב 6:              אחרי שלב 6:
─────────────────        ─────────────────────────────────────
קוד עובד בStaging  →    App מאומת + Launch-Ready בProduction
אין QA Sign-off    →    87 Bugs נמצאו ו-74 נסגרו
אין Beta Feedback  →    NPS 8.2 + 5 Critical Improvements נעשו
אין Legal Docs     →    T&C + Privacy Policy Published
אין Infra מוכנה  →    AWS Auto-Scale + On-Call + Monitoring
Go/No-Go Unknown   →    ✅ GO — Launch ב-שבוע 25

שלב 7: Launch Day מחכה. 🚀

References

- Checklist for launching your app in beta - Shake - Ensure that the app is stable · Choose the right type of beta · Create a beta test plan · Decide whi...

- How To Test Your Product Before Launch - Aha! software - Product testing is the process of methodically measuring the performance of specific functionality. ...

- How To Create A Test Plan: Steps, Examples, & Template - TL;DR:

- Types Of Testing - Craft a comprehensive QA test plan for developing an error-free software using a framework for QA te...

- 15 Different Types Of QA Testing You Should Know - Katalon Studio - Learn more about the different types of QA testing, how to categorize them, and their role in softwa...

- 9 Types of Software Testing that QA Testers Should Know - A QA tester guide on the 9 different types of software testing that are essential to the Quality Ass...

- K6 vs JMeter: A Modern Approach to Load Testing - Compare K6 and JMeter to understand their performance, scalability, scripting, and reporting capabil...

- Comparing k6 and JMeter for load testing - Learn about the strengths and weaknesses of JMeter and of k6, as well as what to consider when choos...

- k6 vs JMeter: Which is better for load testing? | PFLB posted on the ... - The goal is to verify that the application performs well under normal and peak user loads without sl...

- JMeter vs k6 Load Testing: Choosing the Right Tool - LinkedIn - Which tool do you prefer for Load Testing—JMeter or k6? I'd love to hear your experiences! ✓ What ch...

- Defect Triage in Software Testing - testRigor - Learn defect triage in software testing - prioritize, review, and fix critical bugs efficiently. Imp...

- Bugs In Production - Roberta presents a bug alchemy to help you master the art of software remediation.

- Bug Triage Process: Step-by-Step Guide for Testing Teams - Learn what bug triage is and how to manage, prioritize, and track bugs effectively for faster, highe...

- Severity in Testing vs Priority in Testing - Your All-in-One Learning Portal: GeeksforGeeks is a comprehensive educational platform that empowers...

- Test Case Design: a Guide for QA Engineers With Examples - Testim - Test case design aims to define test strategies in a project; plan resource allocation; and clarify ...

- The Ultimate Guide to Beta Testing - Centercode - Make sure your beta testers have everything they need to get started. This includes the beta version...

- Beta Testing 101: A Complete Guide For Better Products - QA Touch - Beta testing is a process where a near-final version of the software is tested with a selected group...

- Are You Getting What You Need from Beta Before Launch? - Beta can't be a checkbox anymore. Tight timelines demand early, focused, outcome-driven testing to e...

- Analyze Beta Feedback Interviews to Improve Product Rollouts - Insight7 - AI Tool For Interview Analysis & Market Research - Feedback-Driven Rollouts are essential in today’s product development landscape. Consider a recent s...

- What are the most effective ways to prioritize beta tester feedback for a product launch? - Learn how to use goals, criteria, impact, effort, validation, quantification, communication, and ite...

- Beta Feedback Prioritization Matrix Form Template - Paperform - Collect and prioritize beta user feedback with importance-urgency scoring, feature ranking, and impa...

- User Acceptance Testing: Complete Guide with Examples - User acceptance testing is a testing technique performed to determine if the software system meets t...

- User Acceptance Testing (UAT) Explained: Process, Full Form ... - Discover the UAT full form, process, and best practices for 2026. Learn how Panaya simplifies user a...

- User Acceptance Testing (UAT): Definition, Types & Best ... - User acceptance testing, or UAT, is an important part of finalizing any new feature or product. Lear...

- User Acceptance Testing Best Practices, Done Right | Abstracta - 11 user acceptance testing best practices and pro AI pro tips for enterprise teams to align technolo...

- Use Beta Feedback To Predict... - Beta insights can make or break a launch—learn how to ensure they shape Go/No-Go decisions, not just...