שלב 7: Launch Day, Incident Response, וה-30 יום הראשונים

מוצר: TaskFlow | שבוע 25 | הרגע שעבדנו אליו 6 חודשים

זה הרגע — אבל ה-Launch אינו קו הסיום

Launch Day הוא הרגע שאליו עבד כל הצוות במשך חצי שנה. אבל כמו שאמר Jeff Bezos: "A launch is not a finish line — it's a starting gun." 75% מה-SaaS Products שנכשלות, נכשלות לא בגלל שהמוצר גרוע — אלא בגלל שמה שקורה אחרי ה-Launch לא מנוהל נכון[1][2][3]. הדוח הזה מכסה כל דקה — מ-00:01 AM ועד יום 30.

פרק א': השעות שלפני ה-Launch — יום ד' לפני חצות

War Room Setup

מיקום: חדר ישיבות + Slack Channel #taskflow-launch-day
נוכחים פיזית:
  - Engineering Lead + 2 Engineers On-Call
  - DevOps Engineer
  - PM (מוביל)
  - QA Lead
  - CMO / Marketing Lead

        נוכחים מרחוק (Online):
  - CTO (זמין לפי דרישה)
  - CEO (זמין לפי דרישה)
  - VP Customer Success
  - Support Lead

        ציוד:
  ✅ Datadog Dashboard פתוח על מסך גדול
  ✅ PagerDuty On-Call Active
  ✅ Rollback Procedure מודפסת (גיבוי אנלוגי)
  ✅ Status Page (statuspage.io) מוכנה
  ✅ טלפון/מייל Support מוכן לקבל טיקטים

Final Production Deploy — 4 שעות לפני Launch

23:00: Final Deploy ל-Production
  → Engineering Lead מריץ את ה-Deploy Script
  → Smoke Tests אוטומטיים (5 דקות)
  → Manual Smoke Test ידני (PM + QA Lead, 15 דקות):
    ✅ Slack OAuth עובד
    ✅ Task Creation עובד
    ✅ Dashboard נטען
    ✅ Billing Checkout עובד
  → CTO מאשר: "Production Stable"

        23:30: Marketing מכינה — כל Posts מוכנים בתור
  ✅ Product Hunt Draft מוכן (ממתין לחצות)
  ✅ Twitter/X Thread כתוב ומתוזמן
  ✅ Email לWaitlist (1,240 רשומים) — מוכן
  ✅ LinkedIn Post — מוכן
  ✅ HackerNews Show HN — כתוב ומוכן

        23:45: כולם נכנסים ל-War Room Slack Channel
  CEO: "בואו נעשה היסטוריה. גו!"
  PM: "Pipeline מוכן. Deploy יציב. מחכים לחצות 🚀"

פרק ב': Launch Day — לוח זמנים שעה אחרי שעה

לוח הזמנים המלא[4][5][6]

00:01 AM PST (10:01 IL):
  → Product Hunt — TaskFlow submitted ✅
  → Engineering: מוניטורינג מוגבר (Dashboard Refresh כל 2 דקות)
  → QA: Manual Spot-Check כל 30 דקות ראשונות

        00:30 AM PST (10:30 IL):
  → Twitter/X Launch Thread פורסם:
    "After 6 months of building, TaskFlow is LIVE on Product Hunt 🚀
    Turn any Slack message into a tracked task in 5 seconds.
    No more 'I'll do it later' disappearing into the void.
    👉 [Link] — We'd love your feedback!"
  → CEO + CTO + כל הצוות: Upvote + תגובה על Product Hunt

        01:00 AM PST:
  → Show HN post:
    "Show HN: TaskFlow — Turn Slack messages into tasks with a ✅ reaction"
  → Engineering: 47 Sign-ups ראשונים — מערכת יציבה ✅

        02:00 AM PST:
  → Email לWaitlist יצא (1,240 רשומים) 📧
  → Subject: "You're in — TaskFlow is LIVE 🚀"
  → 23% Open Rate תוך 2 שעות (מצוין!)

        03:00 AM PST:
  ⚠️ ALERT: Response Time p95 עלה ל-1.2 שניות
  → DevOps: בדיקה מהירה — גל Email פתח 80 Sessions בו-זמנית
  → Auto-Scaling בעט ← 1.2 שניות → 580ms תוך 3 דקות ✅

        06:00 AM PST (16:00 IL):
  → 312 Sign-ups 🎉
  → Product Hunt: #4 Product of the Day
  → Marketing פרסמה Reddit Posts ב-r/productivity, r/slack
  → Support: 18 Tickets נפתחו — כולם P2/P3

        08:00 AM PST:
  → Morning Push — Marketing שולחת DMs לInfluencers
  → טלפון Sales מתחיל לצלצל 📞

        12:00 PM PST (22:00 IL):
  → 687 Sign-ups 🚀
  → Product Hunt: #2 Product of the Day
  → NPS Early Signal: 8.4 !!!
  → Slack Community: #taskflow-general עם 340 חברים חדשים

        16:00 PM PST:
  → Afternoon Push — Marketing שולחת Email לSegment נוסף
  → Engineering Lead: "כל הSystems Green. עושים חיל!"
  → CEO Tweet: "This is just the beginning. Thank you PH community 🙏"

        20:00 PM PST:
  → "Thank You" Thread על Product Hunt — PM כותב תגובה אישית לכל Comment
  → 891 Sign-ups

        23:00 PM PST:
  → End of Launch Day
  → Day 1 Recap Post נשלח לכל הצוות + Board

תוצאות Launch Day — TaskFlow

| מדד | Target | בפועל | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Hunt Ranking | Top 5 | #2 Product of the Day | ✅ |
| New Sign-ups | 500 | 891 | ✅ +78% |
| Email Open Rate | 25% | 31% | ✅ |
| Uptime | 99.9% | 100% | ✅ |
| p95 Response Time | < 800ms | 580ms | ✅ |
| Support Tickets P0/P1 | 0 | 0 | ✅ |
| NPS (Early) | > 7 | 8.4 | ✅ |

פרק ג': Incident Response Runbook — כשמשהו נשבר

הכלל הראשון: "First 5 Minutes — Assess, Don't Fix"[7][8][9][10]

כשמשהו נשבר בProduction:
  ❌ הגישה הלא נכונה: "אני יודע מה הבעיה! תנו לי לתקן!"
  ✅ הגישה הנכונה: "בואו נאסוף מידע לפני שנוגעים בכלום."

        5 הדקות הראשונות:
  דקה 1: הבן מה קורה (לא למה)
  דקה 2: מה ה-Scope? (כמה Users מושפעים? איזה Features?)
  דקה 3: מינוי Incident Commander + Comms Lead
  דקה 4: פתיחת Incident Channel בSlack
  דקה 5: עדכון Status Page ראשוני

Incident Severity Matrix

| Severity | הגדרה | דוגמה ב-TaskFlow | SLA | Response |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEV-1 (P0) | Service Down לחלוטין | 100% Users לא יכולים להתחבר | < 15 דקות תגובה | CTO + כל Engineering |
| SEV-2 (P1) | Feature עיקרית שבורה | Task Creation נכשלת ל-30%+ | < 1 שעה | Engineering Lead + 2 Devs |
| SEV-3 (P2) | Degraded Performance | Dashboard איטי מ-3 שניות | < 4 שעות | 1 Engineer |
| SEV-4 (P3) | Minor / Cosmetic | כפתור לא מוצג נכון ב-Safari | Sprint הבא | Backlog |

Incident Response — תהליך מלא

SEV-1 Incident Scenario: חצי מה-Users לא יכולים ליצור Tasks (יום 3 לאחר Launch)

14:23: PagerDuty Alert — "Task Creation Error Rate > 20%"
  → On-Call Engineer מקבל Push + שיחה
  → Engineering Lead מקבל Alert

        14:24: Engineering Lead פותח #incident-2026-03-28 בSlack
  Incident Commander: @engineering-lead
  Comms Lead:         @pm
  Status:            🔴 SEV-2 — Investigating

        14:25: Status Page מתעדכנת:
  "We are investigating an issue affecting task creation for some users.
   Engineering team is on it. Updates every 15 minutes."

        14:26: Engineering Lead מריץ Diagnostic:
  → Datadog: Error Rate 34% על POST /api/tasks
  → Logs: "Could not acquire database connection — pool exhausted"
  → DB Dashboard: Connection Pool 98/100 (רגיל: 30–40)

        14:28: Root Cause מזוהה:
  → Deploy מאתמול הוסיף Loop שפותח DB Connection ולא סוגר אותה
  → Memory Leak קלאסי ב-Connection Pool

        14:30: Fix מוכן (1 שורת קוד):
  await db.connection.release() הוסף בסוף ה-Task Creation Handler

        14:35: Deploy ל-Production דרך Fast-Track Pipeline
14:40: Error Rate חוזר ל-0.1% ✅

        14:45: Status Page:
  "Resolved: Task creation is back to normal.
   We apologize for the disruption. RCA will be published within 24 hours."

        14:46: Slack #incident: "מה ה-Impact?"
  → 847 Task Creation Requests נכשלו
  → ~200 Users הושפעו
  → 0 Data Loss (הרשומות לא נמחקו — הFail היה לפני DB Write)

        תוך שעה — לקוחות מושפעים מקבלים Email:
  "Hi [Name], earlier today [14:23–14:40 IST] some users experienced
   issues creating tasks. This has been fully resolved. No data was lost.
   We're sorry for the inconvenience. — The TaskFlow Team"

Post-Incident Review (PIR) — 24 שעות אחרי[7][9][11]

Template PIR — Incident 2026-03-28:

        SUMMARY:
  מה קרה: Connection Pool Exhaustion גרם ל-34% Error Rate בTask Creation
  משך: 17 דקות (14:23–14:40)
  Impact: ~200 Users, 847 Failed Requests, 0 Data Loss

        TIMELINE:
  14:23 - Alert fired (PagerDuty)
  14:24 - Incident Channel נפתח
  14:25 - Status Page עודכן
  14:28 - Root Cause מזוהה
  14:35 - Fix deployed
  14:40 - Resolved

        ROOT CAUSE:
  Missing db.connection.release() ב-Task Creation Handler
  Connection Pool הגיע ל-98/100 → כל Request חדש נכשל

        WHY DID WE MISS THIS?
  הFix לא היה ב-Code Review scope — נוסף בLast-Minute PR

        ACTION ITEMS:
  1. ESLint Rule: "must-release-db-connection" → מונע אוטומטית (תוך 3 ימים)
  2. Load Test: "Connection Pool exhaustion scenario" → מוסיפים לk6 Suite (Sprint 10)
  3. Alert Threshold: Connection Pool > 70% → Alert (לא 95% כמו עכשיו)
  4. Code Review Checklist: הוספת "DB Connection Released?" כ-Mandatory Item

פרק ד': ה-3 שלבי ה-Post-Launch

Phase 1: Hyper-Care — ימים 1–3[12][3]

מטרה: לתפוס כל בעיה קריטית לפני שהיא הופכת לCatastrophe

        On-Call:  Engineering Lead ומהנדס נוסף — 24/7
Standup:  2× ביום (9:00 + 17:00)
Review:   Dashboard Refresh כל 15 דקות (ביום 1), כל שעה (ימים 2–3)

        מה עוקבים (Hyper-Care Dashboard):
  → Error Rate (Target: < 0.1%)
  → p95 Response Time (Target: < 800ms)
  → New Sign-ups (Rate per hour)
  → Support Tickets P0/P1 (Target: 0)
  → Uptime (Target: 99.9%)
  → CPU + Memory (Target: < 70%)

Phase 2: Stabilization — ימים 4–14[12][13][3]

מטרה: תיקון כל Bugs שעלו מLaunch + Optimization ראשוני

        Standup:  1× ביום (רגיל)
Focus:    
  → P2 Bugs שעלו מLaunch — Fix ומשלוח
  → Onboarding Friction — מאיפה Users Drop Off?
  → "Quick Win" Feature שנשאר לPost-Launch

        ציר הזמן לStabilization:
  יום 4–5:  Fix Top 5 P2 Bugs מLaunch
  יום 6–7:  Hotfix Deploy עם 12 שיפורים קטנים
  יום 8–10: ניתוח Onboarding Funnel (מMixpanel)
  יום 11–14: Sprint 10 Planning (First Post-Launch Sprint)

Phase 3: Iteration — שבוע 3 ואילך[13][3][14]

מטרה: שיפור מתמשך על בסיס נתוני משתמשים אמיתיים

        Weekly Cadence:
  שני:   Product Review — מה הנתונים אומרים?
  שלישי: Sprint Planning
  שישי:  User Interviews (2× בשבוע)

פרק ה': ה-30 יום הראשונים — KPIs ולוח שליטה

מדדי ה-North Star — TaskFlow

מדד North Star: "מספר Tasks שהושלמו דרך Handoff Engine בחודש"
(לא רק Tasks שנוצרו — Tasks שהגיעו ל-Done)[15][16][1][17]

KPI Dashboard — 30 יום לאחר Launch

Acquisition Metrics:

| מדד | יום 1 | יום 7 | יום 14 | יום 30 | Target (יום 30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Sign-ups | 891 | 1,847 | 2,934 | 4,210 | 3,000 |
| Free Trial Starts | 891 | 1,847 | 2,934 | 4,210 | — |
| Paid Conversions | 12 | 67 | 134 | 289 | 200 |
| MRR | $1,200 | $6,700 | $13,400 | $28,900 | $20,000 |

Activation Metrics:

| מדד | בפועל | Benchmark | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Activation Rate (יצר Task ראשון תוך 24h) | 71% | 50–65% | ✅ |
| Time-to-First-Task | 4.2 דקות | < 10 דקות | ✅ |
| Onboarding Completion | 68% | 62% בממוצע בSaaS[18] | ✅ |
| Day 7 Retention | 52% | 35% (Strong Benchmark)[15] | ✅✅ |

Engagement Metrics[15][1][17]:

DAU/MAU Ratio:  28% (Target > 20%) ✅
  → DAU: 1,176 | MAU: 4,210

        Sessions per User per Week: 4.1 (Target > 3) ✅

        Average Session Duration: 6.2 דקות (לProductivity Tool, >5 min ✅)

        Feature Adoption Rates:
  → Task Creation via Slack:  78% of Active Users ✅
  → Handoff Engine:           41% of Active Users ⚠️ (צריך שיפור)
  → Dashboard:                67% of Active Users ✅
  → CSV Export:               18% of Active Users (נמוך — לחקור)

Retention Funnel — ה-Leaky Bucket:

Sign-up (100%)
     ↓
Installed Slack App (82%) ← 18% Drop → לא השלימו Install
     ↓
Created First Task (71%) ← 11% Drop → Onboarding Friction
     ↓
Created 3+ Tasks (54%) ← 17% Drop → ← ⚠️ Biggest Drop
     ↓
Used Handoff (41%) ← 13% Drop → Value לא ברור
     ↓
Day 30 Active (38%)

        ממצא קריטי: ה-Drop הגדול ביותר הוא בין Task 1 ל-Task 3.
PM Decision: לשפר Onboarding Prompt אחרי Task ראשון
"Great job on your first task! 🎉 Now try the Handoff Engine →"

פרק ו': Customer Success — ה-90 יום הראשונים

מדוע Customer Success קריטי כל כך?

70% מה-SaaS Churn קורה ב-90 הימים הראשונים[2]. לקוח שהצליח להגיע ל-"First Value" תוך 7 ימים, שומר על 3× סיכוי גבוה יותר לחדש[19][2].

Customer Success Playbook — TaskFlow

Week 1 — Onboarding:

יום 0: Welcome Email אוטומטי + Install Guide
יום 1: In-App Tooltip Tour (4 שלבים, ניתן לדלג)
יום 2: Email: "Have you created your first task? Here's a 2-min video"
יום 3: Slack Notification: "Your team hasn't used Handoff yet — try it!"
יום 7: Check-in Email (אוטומטי):
  "How's it going? We noticed you've created 5 tasks this week — you're on fire! 🔥
   Quick question: what's one thing that could be better?"

Week 2–4 — Adoption:

יום 10: CSM שולח Email אישי ל-Paid Users:
  "Hi [Name], I noticed you're using TaskFlow for [X].
   Would you be open to a 15-min call to make sure you're getting the most out of it?"

        יום 14: First Check-In Call (חובה לPlans > $100/month)
  אג'נדה:
    1. מה עובד טוב?
    2. מה מתסכל?
    3. דמו של פיצ'ר שלא ניסו

        יום 21: NPS Survey:
  "On a scale of 0–10, how likely are you to recommend TaskFlow?"
  → אם < 7: CSM מתקשר תוך 24 שעות
  → אם > 8: בקשת Case Study / Testimonial

יום 30 — Health Score:

Health Score (0–100) לכל לקוח:
  Tasks Created × 0.3
  + Handoff Usage × 0.3
  + Login Frequency × 0.2
  + NPS Score × 0.2

        Green (70+):   לקוח בריא — זמן לבקש Upsell / Referral
Yellow (40–69): לקוח בסיכון — CSM מגיב תוך 48 שעות
Red (<40):     Churn Risk — Emergency Call תוך 24 שעות

פרק ז': Sales — ממומנטום Launch לDeal Flow

Launch → Pipeline

יום Launch: VP Sales שולח Email לכל ה-Pipeline שלפני Launch:
  "TaskFlow is live! 15 teams already signed up today.
   Want to be next? I have 3 slots for an onboarding call this week."

        תוצאה ביום 7:
  → 12 Demo Calls נקבעו
  → 4 Deals נסגרו (המרה של Beta Users לPaid)
  → 3 POC Requests מחברות Enterprise

        Sales Motion חדשה לאחר Launch:
  PL-Led (Product-Led) + Sales-Assisted:
  User נרשם בעצמו → ב-Dashboard מופיעה הודעה:
  "Your team has 10+ members. Want help onboarding everyone? 
   Talk to us →"
  
  → CSM + Sales מקבלים Alert אוטומטי כשTeam > 10 Users

פרק ח': Marketing — מה קורה אחרי Launch Day

Content Calendar — 30 יום ראשונים[20][4]

שבוע 1:
  ✅ Product Hunt "Thank You" Post (תוצאות + תובנות)
  ✅ Blog: "Why we built TaskFlow — the story behind the product"
  ✅ Twitter: Daily Tip Thread ("TaskFlow Tip #1: Use labels to...")
  ✅ LinkedIn: Founder Story Post

        שבוע 2:
  ✅ Case Study ראשונה: Beta User שחסך 5 שעות בשבוע
  ✅ Demo Video (3 דקות) ב-YouTube
  ✅ Podcast Outreach (5 Productivity Podcasts)

        שבוע 3–4:
  ✅ SEO Blog: "How to manage tasks in Slack (comparison)"
  ✅ Comparison Page: TaskFlow vs. Asana vs. Todoist
  ✅ Webinar: "The Future of Async Work" (מוביל PM)
  ✅ G2 + Capterra Profile הוקם
  ✅ Press Outreach (TechCrunch, Product Hunt Blog)

פרק ט': Post-Launch Retrospective — כל הצוות

ה-Retro שכולם מחכים לו[21][22][23][3]

משך: 90 דקות
מי: כל מי שהיה מעורב בפרויקט (הנדסה, PM, Marketing, CS, Sales, Legal, QA)
מתי: שבוע 2 אחרי Launch (כשיש נתונים + כשה-Dust שוקע)

What Went Well? — TaskFlow Launch Retro:

✅ "Product Hunt — #2 Product of the Day עקף כל הציפיות"
✅ "ה-CI/CD Pipeline עבד פרפקט — Deploy ב-17 דקות"
✅ "ה-Incident ביום 3 טופל ב-17 דקות — מהיר מאוד"
✅ "Beta Users הפכו למשתמשים הנאמנים ביותר"
✅ "Legal היו מוכנים — לא היה עיכוב"
✅ "On-Call Rotation עבדה — אף אחד לא שרף את עצמו"

What Didn't Go Well?:

⚠️ "הConnection Pool Bug היה יכול להימנע בCode Review"
⚠️ "Mobile Slack — נמצא בBeta ולא תוקן לפני Launch"
⚠️ "Support הוצף ביום 1 — לא היה מספיק Help Center Content"
⚠️ "CS לא היה מוכן לVolume — לקחנו 3 ימים לענות לחלק"
⚠️ "Sprint 7 היה overloaded — הBug מצטבר כי לחצנו"

Action Items לPrroject הבא:

1. ESLint Rule לDB Connections (Engineering, תוך שבוע)
2. Help Center — 20 Articles לפני כל Launch (CS, Sprint לפני Launch)
3. Mobile Testing Mandatory בEvery Sprint (QA, החל מSprint 1 הבא)
4. Support Capacity Plan — Surge Hire/Contractor לשבוע Launch (HR)
5. Sprint 7 = Hardening Sprint בלבד — לא פיצ'רים חדשים (PM, תמיד)

פרק י': Fast Follow Sprint — Sprint 10

מה זה Fast Follow?

Fast Follow הוא Sprint ייעודי שמגיע מיד אחרי Launch ומטפל בכל מה שהמשתמשים האמיתיים גילו בשבוע הראשון[12][3]:

Sprint 10 — Fast Follow (שבוע 26–27)
Sprint Goal: "על בסיס 30 הימים הראשונים, נסיר את ה-3 גורמי
              ה-Drop הגדולים בFunnel ונוסיף Handoff Deep-Link"

        Top Items:
  TF-S10-001: "Jump to Slack Message" Link בHandoff (Beta Feedback)
  TF-S10-002: Post-First-Task Prompt ("Try Handoff →")
  TF-S10-003: Mobile Slack Bot Fix
  TF-S10-004: Dashboard Performance על 2,000+ Tasks
  TF-S10-005: CSV Export — הוספת Date Range Filter
  TF-S10-006: ESLint DB Connection Rule
  TF-S10-007: Help Center — 10 Articles נוספות

טבלת מחלקות — מה כל אחת עושה ב-30 יום הראשונים

| מחלקה | ימים 1–3 | ימים 4–14 | ימים 15–30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Engineering | On-Call 24/7, Incident Response | P2 Bug Fixes, Hotfix Deploy | Sprint 10 Planning + Dev |
| DevOps | Monitor Dashboards, Auto-Scale | Optimize Infrastructure | Cost Review + Rightsizing |
| QA | Regression על כל Fix | Sprint 10 Test Planning | Automation Coverage ↑ |
| PM | Launch Monitoring, User Calls | Funnel Analysis, Priority | Sprint 10 Lead |
| Marketing | Engage PH Community | Blog + Case Study | SEO, Webinar, Press |
| Sales | Demo Calls מBeta Converts | Pipeline Development | Enterprise Outreach |
| Customer Success | Welcome Emails + Onboarding | Health Score Setup | Churn Prevention Calls |
| Support | All Hands on Tickets | FAQ → Help Center | Reduce Ticket Volume |
| Legal | Monitor TOS Issues | GDPR Requests | Data Processing Review |
| Finance | MRR Tracking | Billing Reconciliation | Investor Update |
| HR | Celebrate Launch 🎉 | Hire CS Support (surge) | Retro Action Items |
| Security | Monitor for Attacks | Patch Vulnerabilities | Penetration Test Q2 |

מה מצב TaskFlow אחרי 30 יום?

מדד                    יום Launch   יום 30      שינוי
──────────────────────  ──────────  ──────────  ────────
Sign-ups                891         4,210       +372%
Paid Customers          12          289         +2,308%
MRR                     $1,200      $28,900     +2,308%
NPS Score               8.4         8.1         -0.3 (יציב)
Day 30 Retention        —           38%         ✅ Strong
Uptime                  100%        99.97%      ✅
p95 Response Time       580ms       490ms       ✅ ירד
Open P0/P1 Bugs         0           0           ✅
Active Slack Workspaces  12         317         +2,542%

הצוות חגג 🥂 — אבל מחר בבוקר Sprint 10 מתחיל.

כי בעולם הSaaS — הLaunch הוא רק ה-Starting Gun.

References

- Product Launch Metrics: The Critical Foundation for SaaS Success - In the fast-paced world of SaaS, product launches represent pivotal moments that can define your com...

- The 90-Day SaaS Customer Success Framework - The 90-Day SaaS Customer Success Framework In their 2017 book The Power of Moments, Chip & Dan Heath...

- Post-Launch Metrics & The Retrospective: Measuring Success and ... - Day 77: Post-Launch Metrics & The Retrospective 🧐 🛑 The launch is not the finish line. It is the sta...

- Startup Launch Checklist: 47 Tasks Before, During & After Launch Day - Phase 1: Pre-Launch (2-4 Weeks Before) · Phase 2: Launch Week · Phase 3: Post-Launch (First 30 Days)...

- Product Hunt Launch Strategy: The Complete SaaS Checklist (2025) - Learn how to turn a Product Hunt launch into your first 100 SaaS users with proven pre-launch, launc...

- Product Hunt Launch | 2024 How to Guide - Genesys Growth - Achieve #1 product of the Day, Week, and Month on Product Hunt with my comprehensive playbook, desig...

- Runbook Document Example: Incident Response for System Outage

- incident-response-runbook | Skills M... - LobeHub

- Runbook Example: A Best Practices Guide - Nobl9www.nobl9.com › Multi-chapter guide › It incident management - Learn best practices for designing and implementing runbooks, including collaborating with subject m...

- incident-response-runbook | Skills M...

- Incident Response Runbook - Free Download - Systematic guide for handling production incidents with severity levels and communication templates.

- Post-Launch Monitoring and Iteration | Product Health - GitScrum - Track product health after launch with hyper-care rotation and dashboards. Collect user feedback, pr...

- What to do AFTER you launched your SaaS - What to do AFTER you launched your SaaS

- Closing the post-launch feedback loop - Rational Product Manager - Making the most of each product launch involves measurement, communication, celebration and retrospe...

- Key Metrics to Track After Launching Custom Software - Learn which performance, user engagement, and technical stability metrics should be tracked after la...

- 6. Customer Feedback And... - Focus on the metrics that truly matter during a product launch. From activation rates to early reven...

- Using Kpis To Drive Success - We keep production apps alive, stable, and growing, long after the MVP hype is gone. The engineering...

- Key Onboarding Metrics - Unlock a proven customer onboarding process for B2B SaaS. Follow this step-by-step guide with a chec...

- Best SaaS customer onboarding best practices to improve retention. - Best SaaS customer onboarding best practices to improve retention.

- SaaS Product Launch Checklist: A Step-by-Step Guide to a Smooth ... - This step-by-step checklist guarantees a successful SaaS product launch, covering pre-launch plannin...

- Post-Launch Retrospective | TeamRetro - Post-Launch Retrospective: An agile retrospective template to help teams reflect, capture insights, ...

- Launch Retrospectives: How to Learn From Every Product Launch ... - Most teams repeat the same launch mistakes. Here's the retrospective framework that turns launches i...

- Does Your Product Launch Strategy Include Retrospectives? - Post-mortem moment or two to reflect on this past launch to see what can be incorporated going forwa...